**Projeto Interdisciplinar - Grupo 4**

**Engenharia de Software I**

PROBLEMA GERAL: Saúde e bem estar.

AREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA

ESCOPO DO SISTEMA:

- Falta de acompanhamento do paciente e registro dos dados.

- Interpretação dos dados pela família e terapeuta.

- Workload do psicólogo tempo de trabalho com qtdade de paciente.

- Paciente consegue entrar no site e ver agenda do psicólogo.

- O sistema ou o próprio psicólogo seleciona os caso, em função de um relato da pessoa.

- Mostrar para o paciente o quanto de tempo tem que esperar pela consulta.

- Ansiedade do paciente em função do tempo de espera ou caso não seja escolhido para analise do psicólogo.

PROBLEMA GERAL: Saúde e bem estar.

AREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA

ESCOPO DO SISTEMA:

- O usuário teria um mural online onde colocaria um relato de um momento, experiência vivida que queira compartilhar de forma privada (psicólogos) ou público geral (remetente anônimo).

- No sistema teria o contato para o psicólogo falar com o paciente. (Banco de psicólogos cadastrados).

- Contato dos psicólogos com histórico profissional e visualização dos pacientes para filtrar melhor especialidade em função do problema da pessoa.

- Usuário geral pode comentar relatos públicos de pessoas.

Só aparece de forma publica se o usuário do relato aceitar o comentário.

- Cadastro da pessoa com registro real.

- Mural com temas específicos para publicação. Ex: (Depressão, insônia, ansiedade....)

- Campo de comentários com feedbacks de quem acessou/ utilizou com classificação...

1. Criação escopo – 20/09/21 – 04/10/21
2. Criação da UML do sistema – 11/10/21
3. Criação do digrama de casos de uso – 11/10/21
4. Esboço das telas – 11/10/21
5. Criar DER – 18/10/21
6. Criar as telas em HTML – 25/10/21 – 12/11/21 15 dias \*Angular
7. Criar especificação de requisitos de software – 18/10/21 – 12/11/21
8. Criar apresentação do projeto – 12/11/21 – 19/11/21
9. Treinar apresentação do projeto – 20/11 – 21/11
10. Entregar projeto – 30/11/21
11. LIVE PROJETO – 06/12/21